РЕПУБЛИКА СРПСКА

ГРАД ГРАДИШКА

ГРАДОНАЧЕЛНИК

ОБРАЂИВАЧ:

Одјељење за комуналне

и стамбене послове

- ПРИЈЕДЛОГ -

А К Ц И О Н И   П Л А Н

ИМПЛЕМЕНТАЦИЈЕ СТРАТЕГИЈЕ РАЗВОЈА ЛОКАЛНИХ ПУТЕВА И УЛИЦА НА ПОДРУЧЈУ ГРАДА ГРАДИШКА ЗА 2025. ГОДИНУ

грарГрадишка, децембар 2024.

На основу члана 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 13. став 4. Закона о јавним путевима (”Службени гласник Републике Српске” број 89/13 и 83/19), члана 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члана 18. Статута града Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број 5/19), Скупштина града Градишка на сједници одржаној  ________2024. године д о н о с и:

А К Ц И О Н И   П Л А Н

имплементације Стратегије развоја локалних путева и улица

на подручју града Градишка за 2025. годину

## УВОД

Овај Акциони план припремљен је у сврху спровођења Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. године („Службени гласник града Градишка “ број 13/19).

У оквиру Стратегије наведено је 25 пројектних приједлога које је потребно реализовати у периоду 2019-2029. године. Реализација пројеката се одвија у фазама, а извршење ће бити приказано у годишњем извјештају.

Процес акционог планирања је битан јер омогућава Граду да на један систематичан начин води развој града и села али и наставак оног што је рађено приликом процеса израде Стратегије. Инвестиције у саобраћај и путну инфраструктру из Буџета Града врше се путем усвојених годишњих планова и програма. Поред Буџета извори финансирања су грантови, донације и остало.

Град Градишка посљедњих година улаже велике напоре на модернизацији градских улица, а нарочито на реконструкцији локалних и некатегорисаних путева. Опредељење је да се у централној градској зони већи нагласак да на изградњи пјешачких и бициклистичких стаза. Приједлог је да се изврши детаљна анализа централне зоне града и изнађу могућности за савременија рјешења модернизације саобраћајница, тротоара, паркинг простора и пјешачких зона.

Почетак рада новог царинског терминала у зони Лиман, завршетак кружне раскрснице у насељу Брестовчина и пуштање у саобраћај изграђеног моста преко ријеке Саве, теретна возила би се преусмјерила на новоизграђени терминал, а самим тим би се центар града растеретио саобраћајних гужви. Растерећење саобраћаја у централној градској зони такође је предвиђено и реконструкцијом већег броја постојећих семафоризованих раскрсница у кружне раскрснице.

Град Градишка ће у наредном периоду дати приоритет рјешавању проблема саобраћаја у приградским дијеловима града, гдје се број становника у послијератном периоду значајно повећао. Примаран задатак ће бити да се ријеши саобраћајна и пратећа инфраструктура главних односно сабирних улица у насељима, те на тај начин омогућити изградња и секундарне саобраћајне мреже.

Треба напоменути да су започете одређене активности на реализацији модернизације градских улица према спроведбеним документима. У току је наставак израде нове планске и пројектно-техничке документације на модернизацији улица, кружних раскрсница и рехабилитацији локалних и некатегорисаних путева у мјесним заједницама.

Визија града је такође да бициклистички саобраћај постане један од основних видова превоза у циљу задовољавања урбане мобилности, заштите животне средине и једна од полазних тачака будућег одрживог развоја града.

Саобраћајна мрежа града Градишка мора се развијати у правцу да осигура несметан приступ и кретање особама са инвалидитетом те унаприједи приступачност објектима пословне и стамбено - пословне намјене.

Потребно је у наредном периоду унаприједити систем јавног градског превоза уз помоћ савремених технологија, како би исти био приступачнији становништву. Такође, неопходно је и даље радити на побољшању услова паркирања у ужем градском језгру. Како за систем паркирања, тако за систем управљања саобраћајном сигнализацијом неопходна су улагања у савремена информациона рјешења.

СТРАТЕШКИ  ОКВИР

ГРАД ГРАДИШКА

СТРАТЕГИЈА РАЗВОЈА САОБРАЋАЈА

Визија

Град са високо развијеним и одрживим саобраћајним системом који је у потпуности ефикасан и као такав доприноси унапређењу квалитета живота

Приоритет 1

Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже

Приоритет 2

Унапријеђење  мобилности и квалитета живота

Приоритет 3

Ефикасно управљање саобраћајем

Стратешки циљ 1.1.

Растерећење саобраћаја у ужој градској зони

Стратешки циљ 2.1.

Смањен утицај саобраћаја на животну средину

Стратешки циљ 3.1.

Ефикасан систем саобраћајне сигнализације

Стратешки циљ 1.2.

Повећан ниво повезаности градских насеља

Стратешки циљ 2.2.

Прилагођавање система особама са инвалидитетом

Стратешки циљ 3.2.

Развој људских капацитета и подизање свијести учесника у саобраћају

Стратешки циљ 1.3.

Повећан ниво услуге и ниво безбједности

Стратешки циљ 2.3.

Унапријеђен систем јавног градског превоза

Стратешки циљ 2.4.

Унапријеђен систем паркирања

## АКЦИОНИ ПЛАН ЗА 2025. ГОДИНУ

| ПРИОРИТЕТ 1 |  |
| --- | --- |
| ИЗГРАДЊА НЕДОСТАЈУЋЕ И ПОБОЉШАЊЕ ПОСТОЈЕЋЕ САОБРАЋАЈНЕ МРЕЖЕ |  |
| БР. | НАЗИВ ПРОЈЕКТА |
| 1. | Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским коловозом. |
| 2. | Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан. |
| 3. | Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом. |
| 4. | Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом. |
| 5. | Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом. |
| 6. | Изградња кружне раскрснице на улазу у Привредну зону Нова Топола |
| 7. | Изградња пјешачко-бициклистичких стаза поред регионалних и магистралних путева. |
| ПРИОРИТЕТ 2 |  |
| УНАПРИЈЕЂЕЊЕ МОБИЛНОСТИ И КВАЛИТЕТА ЖИВОТА |  |
| 8. | Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом. |
| 9. | Изградња аутобуског стајалишта у мз Романовци |
| ПРИОРИТЕТ 3 |  |
| ЕФИКАСНО УПРАВЉАЊЕ САОБРАЋАЈЕМ |  |
| 10. | Едукација јавности. |

| ПРОЈЕКАТ 1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |  |  |
| Стратешки циљ |  |  | Оперативни циљ |  |  |
| Повећан ниво повезаности градских насеља са рубним насељима. |  |  | Унапређење постојеће саобраћајне инфраструктуре у сврху развоја јавног превоза и брже комуникације града и села. |  |  |
| Пројекат: | Асфалтирање дионица некатегорисаних путева са макадамским коловозом. |  |  |  |  |
| Опис пројекта: | У 2025. години планирано је да се асфалтира 4.930,00 m некатегорисаних макадамских путева и то: Р/б; Путни правац; Дужина (m); Вриједност (КМ). 1.; Мјесна заједница Ламинци. 1.1.; Пут Ромићи – Ћулибрково гробље; 740,00; 98.473,51. 1.2.; Пут иза поште; 60,00; 5.907,69. 2.; Мјесна заједница Ламинци Брезици. 2.1.; Пут под липом; 150,00; 19.454,28. 2.2.; Пут крај Драгстеса до Ерака; 200,00; 27.873,28. 2.3.; Пут поред Савимикса; 200,00; 26.289,57. 3.; Мјесна заједница Козинци. 3.1.; Реконструкција пута Голићи-Ковачевићи; 260,00; 38.177,94. 4.; Мјесна заједница Ровине. 4.1.; Пут Ровине; 110,00; 16.178,57. 5.; Мјесна заједница Брестовчина. 5.1.; Пут поред Форте Флекса; 330,00; 42.063,31. 6.; Мјесна заједница Горњи Подградци. 6.1.; Пут у засеоку Тенџерићи; 200,00; 26.739,04. 7.; Мјесна заједница Бистрица. 7.1.; Пут у заеоку Швраке - Злојутро; 330,00; 49.248,82. 8.; Мјесна заједница Врбашка. 8.1.; Реконструкција пута у Крајчиновцима; 400,00; 69.580,63. 9.; Мјесна заједница Вилуси. 9.1.; Пут у засеоку Стојаковићи; 170,00; 21.031,65. 10.; Мјесна заједница Доњи Карајзовци. 10.1; Пут у засеоку Марићи и Лопари; 270,00; 35.455,77. 11.; Мјесна заједница Горњи Карајзовци. 11.1; Пут у засеоку Тодићи; 200,00; 28.476,59. 12.; Мјесна заједница Бок Јанковац. 12.1; Медин пут – лијеви крак од трафоа; 170,00; 21.031,65. 13.; Мјесна заједница Машићи. 13.1; Пут Миладиновићи - Осорина; 200,00; 26.606,31. 14.; Мјесна заједница Крушкик. 14.1; Пут од магистралног пута до Суботића; 100,00; 12.640,71. 15.; Мјесна заједница Цимироти. 15.1; Пут за гробље; 100,00; 9.641,02. 16.; Мјесна заједница Јабланица. 16.1; Пут у засеоку Бабићи; 120,00; 19.662,12. 17.; Мјесна заједница Милошево Брдо. 17.1; Реконструкција пута Милошево Брдо - Требовљани; 420,00; 74.784,91. 18.; Мјесна заједница Ново Село. 18.1; Пут Ново Село - Греда; 200,00; 25.682,63. |  |
| Очекивани резултати: | Смањење трошкова редовног одржавања и побољшање везе са централном градском језгром. |  |  |  |  |
| Главне активности: | - Припрема и провођење тендерске процедуре - Избор извођача радова - Изградња |  |  |  |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |  |  |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 700.000,00 КМ |  |  |  |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка, мјесне заједнице, Влада Републике Српске |  |  |  |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |  |  |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |  |  |  |
| Мониторинг: | Скупштина града |  |  |  |  |
| Веза са програмом: | План утрошка срeдстава остварених од накнада по основу кориштења шуме и шумског земљишта на простору града Градишка за 2025. годину |  |  |  |  |
| ПРОЈЕКАТ 2 |  |  |  |  |  |
| Приоритет 1 |  |  |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |  |
| Стратешки циљ |  |  |  | Оперативни циљ |  |
| Повећан ниво повезаности насеља |  |  |  | Модернизација локалних путева |  |
| Пројекат: |  | Реконструкција и пресвлачење дионица локалних путева са асфалтним коловозом који је оштећен и деформисан |  |  |  |
| Опис пројекта: |  | Реконструкцији ће се приступити по приоритетима који ће се утврдити на основу: степена оштећења пута, фреквенције саобраћаја, важности дионице са аспекта повезивања више насељених мјеста, коришћења саобраћајнице за превоз ученика и улоге саобраћајнице у растерећењу саобраћаја на ширем подручју града. |  |  |  |
| Очекивани резултати: |  | Модернизација локалних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника. |  |  |  |
| Главне активности: |  | - Припрема и провођење тендерске процедуре - Избор извођача радова - Изградња |  |  |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: |  | 2025. година |  |  |  |
| Процијењена вриједност улагања: |  | 50.000,00 КМ |  |  |  |
| Потенцијални извори финансирања: |  | Град Градишка |  |  |  |
| Корисници пројекта: |  | Становништво локалне заједнице |  |  |  |
| Имплементатори пројекта: |  | Град Градишка |  |  |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: |  | Скупштина града |  |  |  |
| Веза са Програмом: |  | Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2025. годину. |  |  |  |

| ПРОЈЕКАТ 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво повезаности насеља |  | Модернизација некатегорисаних путева |
| Пројекат: | Реконструкција и пресвлачење некатегорисаних путева са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом |  |
| Опис пројекта: | Градња путева вишег ранга (ауто-пут, обилазница), санирање оштећења Савског насипа, изградња привредних објеката, терми- нала довело је до повећане фреквенције теретног саобраћаја, а тиме и оштећења асфалтног застора и на некатегорисаним путевима. Оштећења асфалтног застора угрожавају безбједно одвијање саобраћаја, те је неопходно извршити санацију оштеће- ња кроз редовно одржавање асфалтног коловоза крпањем ударних рупа, досипањем и ваљањем банкина. |  |
| Очекивани резултати: | Модернизација некатегорисаних путева и повећан ниво задовољства крајњих корисника. |  |
| Главне активности: | - Припрема и провођење тендерске процедуре - Избор извођача радова - Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 170.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Веза са Програмом: | Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2025. годину |  |

| ПРОЈЕКАТ 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво повезаности насеља |  | Одржавање некатегорисаних путева |
| Пројекат: | Одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом |  |
| Опис пројекта: | У 2025. години неопходно је обезбједити довољне количине насипног материјала за одржавање макадамских коловоза, извршити чишћење путних јарака и извршити замјену оштећених, те изградити нове бетонске цјевасте пропусте кроз одржавање некатегорисаних путева са макадамским коловозом. |  |
| Очекивани резултати: | Санирани некатегорисани путеви са макадамским коловозом и повећан ниво задовољства крајњих корисника. |  |
| Главне активности: | - Припрема и провођење тендерске процедуре - Избор извођача радова - Извођење радова |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 230.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Веза са програмом: | Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2025. годину |  |

| ПРОЈЕКАТ 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво задовољства и безбједности учесника у саобраћају |  | Модернизација градских улица |
| Пројекат: | Модернизација градских улица са оштећеним и деформисаним асфалтним коловозом и рехабилитација Партизанске улице |  |
| Опис пројекта: | Оштећења асфалтног застора угрожавају безбједно одвијање саобраћаја, те је неопходно редовно одржавање критичних дионица градских улица. |  |
| Очекивани резултати: | Модернизација градских улица. |  |
| Главне активности: | - Припрема и провођење тендерске процедуре - Избор извођача радова - Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 787.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка, Федерално министарствo расељених особа и избјеглица |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |
| Веза са програмом: | План коришћења средстава остварених од концесионе накнаде за 2025. годину. |  |

| ПРОЈЕКАТ 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Растерећење саобраћаја у ужој градској зони |  | Изградња кружне раскрснице |
| Пројекат: | Изградња кружне раскрснице на улазу у Привредну зону Нова Топола |  |
| Опис пројекта: | Завршетак кружне раскрснице на укрштању магистралног пута МI-101 и саобраћајнице према Привредној зони Нова Топола |  |
| Очекивани резултати: | Безбједнији улаз тешких теретних возила у Привредну зону |  |
| Главне активности: | - Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 980.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | ЈП „Путеви Републике Српске“ |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице и путници у транзиту града Градишка |  |
| Имплементатори пројекта: | ЈП „Путеви Републике Српске“ |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

| ПРОЈЕКАТ 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 1 |  | Изградња недостајуће и побољшање постојеће саобраћајне мреже |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Повећан ниво услуге и безбједности учесника у саобраћају |  | Повећање капацитета алтернативних видова превоза |
| Пројекат: | Изградња пјешачко-бициклистичких стаза поред регионалних и магистралних путева. |  |
| Опис пројекта: | У фази реализације пројекта рехабилитације магистралног пута МI-101 Градишка - Клашнице извршиће се изградња пјешачко-бициклистичке стазе уз магистрални пут од кружне раскрснице "Јабука" па до кружне раскрснице на обилазници у мз Брестовчина укупне дужине 2,0 km и изградња тротоара на магистралном путу у мз Чатрња у дужини 350,0 m. |  |
| Очекивани резултати: | Повећана мобилност и заштита животне средине. |  |
| Главне активности: | - Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 478.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | ЈП „ Путеви Републике Српске“ |  |
| Корисници пројекта: | Становништво локалне заједнице |  |
| Имплементатори пројекта: | ЈП „Путеви Републике Српске“ |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

| ПРОЈЕКАТ 8 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 2 |  | Унапријеђење мобилности и квалитета живота |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Прилагођавање система особама са инвалидитетом |  | Изградња нове и реконструкција постојеће инфраструктуре за особе са инвалидитетом |
| Пројекат: | Изградња приступних рампи за особе са инвалидитетом |  |
| Опис пројекта: | Град Градишка ће у континуитету вршити реконструкцију постојеће и изградњу нове инфраструктуре која ће бити прилагођена особама са инвалидитетом. У склопу модернизације градских улица извршиће се радови на изградњи приступних рампи за особе са инвалидитетом. |  |
| Очекивани резултати: | Омогућен лакши приступ за особе са инвалидитетом |  |
| Главне активности: | - Припрема и провођење тендерске процедуре - Избор извођача радова - Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 5.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

| ПРОЈЕКАТ 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 2 |  | Унапријеђење мобилности и квалитета живота |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Унапријеђен систем јавног градског превоза |  | Модернизација постојећег система јавног превоза путника |
| Пројекат: | Изградња аутобуског стајалишта у мз Романовци |  |
| Опис пројекта: | У циљу модернизације и побољшања услова у приградском саобраћају предвиђена је изградња аутобуског стајалишта у мз Романовци уз магистрални пут МI-101 (M-16). |  |
| Очекивани резултати: | Једноставније и безбједније кориштење услуга јавног превоза |  |
| Главне активности: | - Изградња |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 50.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | ЈП „ Путеви Републике Српске “ |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница |  |
| Имплементатори пројекта: | ЈП „ Путеви Републике Српске “ |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

| ПРОЈЕКАТ 10 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приоритет 3 |  | Ефикасно управљање саобраћајем |
| Стратешки циљ |  | Оперативни циљ |
| Развој људских капацитета и подизање свијести учесника у саобраћају |  | Периодично провођење акција у току године са циљем смањења броја незгода |
| Пројекат: | Едукација јавности |  |
| Опис пројекта: | У току године, Град подиже свијест учесника у саобраћају путем различитих акција. Исте се најчешће проводе у сарадњи са Агенцијом за безбиједност саобраћаја и другим институцијама и субјектима надлежним за послове безбједности саобраћаја. Активности града се огледају у подјели промотивних материјала намјењених за најмлађе учеснике у саобраћају, организовањем представа едукативног карактера, обилазак школа и разговор са ученицима и професорима, подјела летака, гостовање у емисијама. |  |
| Очекивани резултати: | Смањење броја незгода |  |
| Главне активности: | - Штампа промотивних материјала - Набавка опреме - Едукација ученика |  |
| Трајање и динамика реализације пројекта: | 2025. година |  |
| Процијењена вриједност улагања: | 5.000,00 КМ |  |
| Потенцијални извори финансирања: | Град Градишка, Агенција за безбједност саобраћаја |  |
| Корисници пројекта: | Локална заједница |  |
| Имплементатори пројекта: | Град Градишка, Агенција за безбједност саобраћаја |  |
| Мониторинг и евалуација пројекта: | Скупштина града |  |

## ЗАКЉУЧАК

Усвајањем Стратегије развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка 2019-2029. године од стране Скупштине града, почињу активности на припреми и доношењу Акционог плана имплементације Стратегије и утврђивању активности за спровођење наведених пројектних задатака.

Праћењем процеса реализације пројектних задатака и обезбјеђењем додатних извора финансирања за реализацију пројеката наведених у Акционом плану за 2025. годину, вршиће се процјена успјешности реализације Стратегије.

Након реализације овог акционог плана за 2025. годину сачиниће се извјештај о спровођењу пројеката и доставити Скупштини града на разматрање и усвајање. При изради овог Акционог плана кориштени су следећи документи:

- Стратегија развоја локалних путева и улица на подручју Града Градишка 2019-2029. година („Службени гласник града Градишка“ број 13/19);

- Програм текућег одржавања и реконструкције локалних и некатегорисаних путева за 2025. годину;

- План утрошка средстава остварених од накнаде по основу кориштења шуме и шумског земљишта на простору града Градишка за 2025. годину;

- Програм заједничке комуналне потрошње за 2025. годину;

- План  коришћења средстава  остварених  од  концесионе  накнаде  за

2025. годину.

Овај Акциони план ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику града Градишка“.

Број: ______________

Датум: ____________

Градишка

ПРЕДСЈЕДНИК

СКУПШТИНЕ  ГРАДА

Рената Обрадовић-Поповић

О Б Р А З Л О Ж Е Њ Е

ПРАВНИ ОСНОВ

Правни основ за доношење овог Акционог плана садржан је у члану 82. Закона о локалној самоуправи (“Службени гласник Републике Српске”, број 97/16, 36/19 и 61/21), члана 13. став 4. Закона о јавним путевима (”Службени гласник Републике Српске” број 89/13 и 83/19), члана 14. став 1. Одлуке о управљању, грађењу, реконструкцији, одржавању и заштити локалних и некатегорисаних путева, улица у насељу и путних објеката на подручју општине Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 8/18 и “Службени гласник града Градишка”, број 11/19) и члана 18. Статута града Градишка (“Службени гласник општине Градишка”, број 4/17 и “Службени гласник града Градишка”, број 5/19).

РАЗЛОЗИ ЗА ДОНОШЕЊЕ

У циљу континуираног праћења реализације пројеката наведених у Стратегији развоја локалних путева и улица на подручју града Градишка за период 2019-2029. године потребно је усвојити предложени Акциони план за 2025. годину.

ПРИЈЕДЛОГ

Предлаже  се  да  Скупштина  града  усвоји  овај  приједлог  Акционог  плана  у предложеном  тексту.

ОБРАЂИВАЧ:                                                                      ОВЛАШТЕНИ ПРЕДЛАГАЧ:

Одјељење за комуналне и                                                              Градоначелник

стамбене послове

_______________________                                                _________________________